SisCoER
Detalhamento de Histórias - Sprint 1
Abaixo estão detalhadas as histórias selecionadas para desenvolvimento na Sprint 1 do projeto SisCoER. Após cada detalhamento é apresentado uma estimativa de tempo para implementação do detalhe (tarefa).
- FUN_01: O sistema deve permitir que cada usuário tenha uma conta, onde eles poderão criar os estoques que serão gerenciados.
  - FUN_01_01: Usuários serão cadastrados requerendo dos mesmos um login com caracteres alfanuméricos, senha alfanumérica, e-mail válido e um pergunta secreta para futura redefinição de senha. (3 horas)
  - FUN_01_02: Usuários poderão criar um estoque vazio, para estes estoques vazios deverão ser informados: Identificação alfanumérica, por exemplo "Casa da praia" ou "Fazenda" e etc. (2 horas)
- FUN_03: O sistema deve permitir cadastrar produtos que serão armazenados em estoque, indicando o produto e a quantidade. A quantidade pode ser expressa em unidades, quilogramas, gramas ou metros. Caso o produto tenha um prazo de validade, a mesma também deve ser armazenada. (12 horas)
  - FUN_03_01: O usuário deverá cadastrar o produto no sistema, informando nome e categoria. Categoria podendo ser: limpeza, higiene pessoal, alimentos, matéria-prima, outros (produtos que não se encaixam nas categorias anteriores). (3 horas)
  - FUN_03_02: O usuário poderá incluir o produto no estoque. Ao ser incluído devem ser informados os seguintes campos: data de validade (caso o produto possua), quantidade, unidade (unidade, litro, metros, quilograma, caixa). Se a unidade informada for caixa, deverá ser habilitado um espaço para preencher quantos produtos vem dentro da caixa, pois uma caixa de 9 itens é diferente de uma caixa de 10 itens. Opcionais: preço, local e data da compra a fim de se criar um histórico para consultas de preço. (4 horas)
  - HST_03_03: Ao consumir um produto que tem mais de uma data de validade diferente em estoque, a baixa será dada no(s) iten(s) que tem data de validade mais antiga. (3 horas)
  - HST_06_04: Ao dar baixa, informar o motivo da baixa, podendo ser: Consumiu, Estragou, Doação e Outros. (2 horas)
- FUN_04: O sistema deve permitir excluir um produto do estoque. Neste caso, nenhum controle será feito mais sob esse produto. (5 horas)
  - FUN_04_01: Poderá ser excluído tanto um produto do cadastro, quanto um item do estoque. (5 horas)
  - FUN_04_02: Se um produto do cadastro for excluído todos os itens do estoque relacionados àquele produto também serão excluídos. Deverá ser fornecida uma mensagem pedindo para que o usuário confirme a exclusão do item e/ou do produto. (x horas)